Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)

Дело№2-26/2012г.                                                                                                              

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

02 февраля 2012 года                                                          г.Саранск, ул. Республиканская,94

 

Мировой судья судебного участка № 1 Пролетарского района г. Саранска РМ Скуратович С.Г.,

при секретаре Куршевой А.В.,

с участием истца Ш., ответчика А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ш. к А. о расторжении договора подряда, взыскании предварительной оплаты, возмещении ущерба, неустойки, 

у с т а н о в и л :

Истец Ш.обратилась к мировому судье с иском к ответчику А.о расторжении договора подряда, взыскании предварительной оплаты, возмещении ущерба, неустойки, по тем основаниям, что 06.10.2011 г. между ней и ответчиком был заключен договор подряда на проведение строительных работ: установка натяжного потолка, точечных светильников, кухонной панели, напольных и потолочных плинтусов, линолеума шпатлевки стен, поклейка обоев, со сроком исполнения 4 дня, т.е. 10.10.2011 г. В соответствии с условиями договора ею была внесена предварительная оплата в сумме 12000 рублей. Работники ответчика оклеили обои, постелили линолеум, установили напольные плинтуса, а дальнейшие работы не производили. Ответчик свои обязательства, не исполнил до настоящего времени. 28.10.2011 года ответчику направлена претензия, в которой требовала 13500 рублей в течение 10 дней. Однако долг не возвращен. В соответствии со статьями 23, 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» просит взыскать сумму предоплаты в размере 13500 рублей, неустойку в размере 5670 рублей за просрочку исполнения требования о возврате предварительной оплаты, пени  в размере 4657 рублей 50 копеек за просрочку исполнения обязательств по договору подряда и ущерб 200 рублей за ремонт домофона.

В судебном заседании истец Ш.поддержала исковые требования по тем же основаниям, и в том же объеме, пояснив, что неоднократно обращалась к ответчику об исполнении договора или о расторжении и возврате суммы предоплаты в связи с тем, что длительное время не исполняется договор. Договор она заключала с мужчиной по имени Дима, которому и передала деньги 12000 рублей по заключении договора, а затем с его разрешения мужчине по имени Слава передала ещё 1500 рублей. Ответчика А.она не видела и предъявила к ней иск, потому что на  договоре стоит печать, в которой указана её фамилия, имя и отчество.

Ответчик А. исковые требования не признал, пояснив, что договор с истцом не заключала и денег от неё не получала. Печать она хранит дома, где ею воспользовался друг семьи М.который взял без её ведома печать и изготовил бланки договоров.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные доказательства, мировой судья считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

Из искового заявления следует, что 06.10.2011 г. между истцом и ответчиком А. был заключен договор подряда на проведение строительных работ: установка натяжного потолка, точечных светильников, кухонной панели, напольных и потолочных плинтусов, линолеума шпатлевки стен, поклейка обоев, со сроком исполнения 4 дня, т.е. 10.10.2011 г. В соответствии с условиями договора истцом была внесена предварительная оплата в сумме 12000 рублей. 

В подтверждение состоявшегося договора и внесенной оплаты за услуги истицей представлена квитанция б/н от 06.10.11 года (л.д. 7) 

Согласно указанной квитанции Ш. внесла денежные средства в размере 12000 рублей в качестве предоплаты за проведение работ: установка натяжного потолка, точечных светильников, кухонной панели, напольных и потолочных плинтусов, линолеума, шпатлевки стен, поклейка обоев. При этом приемщиком заказа указана ИП А.и поставлена печать с такими же реквизитами, подпись приемщика отсутствует. /л.д. 7/.

2.

Из пояснений ответчика А. следует, что договор с истцом Ш. она не заключала и денег не получала. Печатью воспользовался друг семьи Ш., который взял без её ведома печать и изготовил бланки договоров.

Истцом Ш. данный факт не оспаривается.

В силу части 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.

Частью 1 статьи 420 ГК РФ предусмотрено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

По смыслу данных норм обязательства могут возникнуть из определенных в законе или договоре оснований, и лицо, требующее надлежащего исполнения обязательств, должно доказать их возникновение.

При таких обстоятельствах мировой судья приходит к убеждению, что истец не представила доказательств, заключения договора подряда с данным ответчиком, несмотря на разъяснения требований статьи 56 ГПК РФ, а, следовательно, исковые требования необоснованные и удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, мировой судья,

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований Ш. к А. о расторжении договора подряда, взыскании предварительной оплаты, возмещении ущерба, неустойки, отказать.

Решение может быть обжаловано в Пролетарский райсуд г. Саранска в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме, с подачей апелляционной жалобы через мирового судью.

 СПРАВКА: решение вступило в законную силу 08.03.2012 г.

 

Мировой судья                                                                          С.Г. Скуратович 

 

 

